**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ», осуществляющего регулируемую деятельность в сфере передачи электрической энергии**

**1.Сведения об организации:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСНАБ»** |
| Юридический (почтовый) адрес организации | **603000, г.Нижний Новгород, ул. Студеная, д.35А** |
| №№ телефонов, факса, адреса электронной почты | **Тел. 8 83534 2 51 35, oooelektrosnab@rambler.ru** |
| Банковские реквизиты организации | **р/с 40702810511210000028** |
| ИНН | **2107903464** |
| КПП | **526001001** |
| ОГРН | **1092137000174** |
| Виды регулируемой деятельности | **Передача электрической энергии; технологическое присоединение к электрическим сетям** |
| Ф.И.О. руководителя организации, разработчика программы | **Волков Иван Александрович** |
| Источники финансирования | **Прибыль, амортизационные отчисления** |

**2. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все годы реализации программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | численное значение экономии электроэнергии, кВт | численное значение экономии, млн. руб. |
| Отчетный 2019 год | 2900 | 0,017 |
| нарастающим итогом  (2015-2019) | 6690 | 0,031 |

**3.Информация об экономических показателях реализации программы, в том числе фактических и плановых затратах на реализацию программы, сведениях о фактических источниках финансирования программы:**

Фактические затраты в 2019 году составили 1,2499 млн. рублей, с нарастающим итогом 4,365млн. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период |  | | Затраты, млн. руб. | |
| без НДС | |
| всего | в т.ч. |
| капитальные |
| за отчетный год |  | план | 1,182 | 1,182 |
|  | факт | 0,486 | 0,486 |
|  | отклонение | 0,696 | 0,696 |
| нарастающим итогом |  | план | 5,547 | 5,528 |
|  | факт | 5,148 | 5,140 |
|  | отклонение | -0,399 | -0,388 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Источник финансирования** | **2015 год** | | **2016 год** | | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **итого** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **млн.руб. с НДС** | | | | | | | | | | | |  |  |
| **1** | **Амортизация** | **0,263** | **0,088** | **0,124** | **0,124** | **0,224** | **0,174** | **0,244** | **0,300** | **0,282** | **0,198** | **1,065** | **0,884** |
| **2** | **Прибыль в тарифе** | **0,742** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,949** | **0,949** | **0,900** | **0,288** | **4,391** | **3,937** |
| **3** | **Прочие собственные средства** | **0,019** | **0,013** |  | **0,035** |  | **0,279** |  |  |  |  |  | **0,327** |
|  | **Итого** | **1,024** | **1,001** | **1,024** | **1,059** | **1,124** | **1,353** | **1,193** | **1,249** | **1,182** | **0,486** | **5,547** | **5,148** |

**4. Информация об изменении потерь энергетических ресурсов при их передаче или снижении потребления энергетических ресурсов в отчетном году и за все годы реализации программы для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном выражении и денежном выражении:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Изменение объема потерь кВт | Изменение объема потерь, млн. руб. |
| Отчетный 2019 год | -57860 | -0,159 |
| нарастающим итогом (2015-2019) | 11090 | -8 |

**5. Информация об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за все годы реализации программы в натуральном и денежном выражении:**

Мероприятия, направленные на изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в программе не предусмотрены.

**6. Информация об изменении расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражении в отчетном году и за все годы реализации программы:**

Мероприятия, направленные на изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в программе не предусмотрены.

**7. Информация о фактических и плановых значениях целевых показателей программы: (табл. в XL)**