|  |  |  |  |  | "Утверждаю": |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» |  |
|  |  |  |  |  | ____________ Волков И.А. |  |
|  |  |  |  |  | 15 февраля 2016 г. |  |
|  | Паспорт инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |
|  | "Реконструкция воздушной линии ВЛИ-0,4кВ ул. Комаровская, Казакова, г.Козловка, Чувашская Республика» |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта |  | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ул.Комаровская, Казакова, г.Козловка, Чувашская Республика |  |  |  |
| 2 | Идентификатор инвестиционного проекта |  | 17ЛЭ01 |  |  |  |
| 3 | Планируемые цели, задачи и конкретные результаты |  | 1. Повышение надежности энергоснабжения за счет модернизации старых и изношенных электросетевых объектов. |  |  |  |
|  |  |  | 2. Снижение уровня износа объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |
| 4 | Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта |  | 2014-2017 г.г. |  |  |  |
| 5 | Показатели инвестиционного проекта, в т. ч. показатели энергоэффективности |  | 1. Снижение износа объектов электросетевого хозяйства: 0,08% |  |  |  |
|  |  |  | 2. Снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ΔПп= 0,00001 |  |  |  |
|  |  |  | 3. Показатель замены линий электропередачи Lлэп = 4,2 км |  |  |  |
| 6 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых количественных показателей реализации инвестиционной программы |  | 1. Влияние проекта на достижение плановых значений Показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп): 0% |  |  |  |
|  |  |  | 2. Влияние проекта на достижение плановых значений Показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр): 0% |  |  |  |
|  |  |  | 7. Влияние проекта на достижение плановых значений Показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо): 4,5% |  |  |  |
| 7 | График реализации инвестиционного проекта, объем финансирования и освоения капитальных вложений |  | 2014 г. – 6,61 % (Объем финансирования 0,16796 млн. руб.); 2015 г.-31,48 % (Объем финансирования 0,79996 млн. руб.); 2016 г.- 40,28 % (Объем финансирования 1,02354 млн.руб.); 2017 г. -21,63 % (Объем финансирования 0,54954 млн.руб.) |  |  |  |
| 8 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч. результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта |  | 2014 г. – 6,61 % (Объем финансирования 0,16796 млн. руб.); 2015 г.-31,48 % (Объем финансирования 0,799,96 млн. руб.); 2016 г.- 41,68 % (Объем финансирования 1,058975 млн.руб.); |  |  |  |
| 9 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом |  | ____________________________________ |  |  |  |
| 10 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом |  | ___________________________________ |  |  |  |
| 11 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционного проекта |  | ___________________________________ |  |  |  |
| 12 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |
| 13 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом |  |  |  |  |  |
| 14 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 15 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; |  | ______________________ |  |  |  |